🧠 1. POR QUÊ?

- Justificativa:

  - A informação sobre praias, condições do mar e segurança para diferentes níveis de surfistas é dispersa. Além disso, comerciantes e profissionais locais (instrutores, reparadores, organizadores) sofrem com a imprevisibilidade de movimento e têm dificuldades para segmentar e divulgar seus serviços para o público certo.

- Objetivo SMART:

  - Lançar um MVP em uma região-piloto em 4 meses, garantindo que 60% dos usuários consultem o app antes de sair de casa, com NPS ≥ 50 e retenção D30 de 25%. Atingir a maturidade do ecossistema e escala nacional, com múltiplas vias de monetização (Marketplace e Premium), em 36 meses.

- Benefícios:

  - Para Praticantes: Segurança, autonomia para encontrar o spot ideal (seja surf, kite ou SUP) e evolução constante baseada em dados reais e aprendizado premium.

  - Para a Comunidade: Fortalecimento da cultura local, criação de laços e alertas confiáveis gerados pelos próprios surfistas.

  - Para os Negócios (B2B): Previsibilidade de público através de indicadores de popularidade, aumento de receita em dias de pico e ferramentas de divulgação e analytics direcionadas.

📦 2. O QUÊ?

- Produto:

  - Um aplicativo móvel atuando como um "hub" completo para esportes aquáticos. Ele une guia inteligente de praias, rede colaborativa em tempo real e um marketplace de serviços e eventos com forte pilar preditivo e de dados.

- Requisitos:

  - Mapa interativo de spots com Indicadores Visuais de Popularidade (ex: cores por densidade) e estrutura próxima.

  - Filtros inteligentes por nível de experiência e por modalidade (Surf, Bodyboard, Kitesurf, Paddle).

  - Página de detalhes da praia com previsão (maré/swell/vento) e mural de alertas e perigos colaborativos.

  - Perfis B2B (comerciantes, organizadores, instrutores) com capacidade de publicar promoções, agendar aulas e vender ingressos via checkout integrado.

  - Dashboard premium de analytics (para B2B) e previsão preditiva / acompanhamento de evolução (para usuários B2C).

👥 3. QUEM?

- Stakeholders Externos:

  - Usuários Finais: Surfistas (Iniciantes como Lucas, Turistas e Locais como Kilson) e Atletas Multimodais (Marina).

  - Parceiros B2B: Comerciantes da orla (Ana), Organizadores de eventos (Fernanda), Professores de surf e Reparadores de pranchas (Pedro).

- Equipe (Sugerida para a execução):

  - Product Owner / Gerente de Produto: Para gerenciar o roadmap de 5 fases.

  - UX/UI Designers: Para focar em jornadas de mapa, acessibilidade na praia e fluxos de checkout.

  - Desenvolvedores (Front-end Mobile e Back-end): Para lidar com geolocalização, dados em tempo real e APIs financeiras.

  - Especialista em Dados/Algoritmos: Para a criação dos modelos preditivos e algoritmos de recomendação (Fase 4).

  - Embaixadores Locais: Usuários "raiz" que ajudarão a alimentar o sistema inicialmente.

🛠️ 4. COMO?

- Premissas:

  - O aplicativo deve funcionar de forma rápida e intuitiva (Mobile First), visto que será usado "on the go" e em ambientes de praia (incidência de sol, conexão possivelmente instável).

  - A comunidade engajará ativamente no preenchimento de avaliações (crowdsourcing).

  - Existem APIs meteorológicas e oceanográficas confiáveis para integração.

- Grupo de Entregas (Baseado no novo Roadmap de Jornadas):

  - MVP (Fase 1): Onboarding por nível, mapa com filtros (modalidade/popularidade), visualização de praias com estrutura próxima, previsão do mar e avaliações/notas colaborativas.

  - Engajamento (Fase 2): Algoritmo de recomendação básica, notificações/push de alertas de risco comunitários, agendamento de aulas e criação de perfis profissionais.

  - Marketplace e Monetização (Fase 3): Checkout no app para serviços/eventos, planos Premium (dados técnicos avançados e trilha de aprendizado) e destaque patrocinado (ads).

  - Dados Inteligentes (Fase 4): Previsão preditiva para surfistas, analytics e mapas de calor (heatmaps) para comerciantes/organizadores.

  - Ecossistema (Fase 5): Programa de fidelidade, expansão para novos estados, liderança de comunidades regionais e certificações de praias.

- Restrições:

  - O app não substitui instrutores presenciais e jamais deve promover locais inseguros.

  - Proibido vender dados de usuários.

  - Orçamento e tempo limitados para validar as hipóteses principais (Problem-Solution Fit) já nos primeiros 4 meses.

📅 5. QUANDO E QUANTO?

- Riscos:

  - Falta de massa crítica inicial (efeito "restaurante vazio"): se os "Kilson" não avaliarem, os "Lucas" e "Fernandas" não verão valor.

  - Falha na precisão dos dados do maré/alertas, gerando incidentes de segurança.

  - Baixa conversão de usuários gratuitos para os planos Premium B2C ou B2B.

- Linha do Tempo:

  - Meses 0–4: Validação do MVP e Problem-Solution fit nas jornadas de descoberta e avaliação.

  - Meses 4–8: Lançamento de perfis profissionais, painéis de eventos e alertas push.

  - Meses 8–14: Implementação do gateway de pagamento, assinaturas premium e campanhas patrocinadas.

  - Meses 14–24: Inserção de relatórios complexos, dashboards de B2B, algoritmo preditivo e expansão para novas regiões.

  - Meses 24–36: Lançamento de programas de fidelidade, cobertura nacional e grandes parcerias institucionais.

- Custos (Estimativas de Destinação):

  - Infraestrutura de servidores (especialmente crítica pelo uso intenso de mapas e geolocalização).

  - Custos de licenciamento de APIs (Windguru, Surfline ou equivalentes).

  - Equipe de Produto, Design e Engenharia de Software.

  - Custos de transação e gateway de pagamento (para o Marketplace na Fase 3).

  - Marketing inicial e incentivos para captação de embaixadores da comunidade.

Nota Estratégica: A adição das histórias da Ana (Indicador de Popularidade) e Fernanda (Filtro de Popularidade) preencheu uma lacuna perfeita no Canvas: provou que o produto tem altíssimo valor não só para o surfista, mas também como ferramenta de Business Intelligence (BI) para a orla. Isso abre portas gigantescas para a fase de Monetização!