Pilares Estratégicos

Aquisição e Expansão Geográfica

Confiança, Segurança e Dados Confiáveis

Engajamento e Comunidade

Marketplace de Serviços e Eventos

Monetização Sustentável e Parcerias Locais

Sustentabilidade e Posicionamento de Marca

Roadmap por Fases

Fase 1 – MVP Validado em Praia-Piloto (0–4 meses)

Foco Estratégico:

Validar Problem-Solution Fit com surfistas iniciantes, intermediários e turistas em uma região costeira específica (ex: Nordeste brasileiro).

Entregas Principais:

Guia inteligente de praias:

Nível de dificuldade

Modalidade recomendada (Surf, Bodyboard, Kitesurf, Paddle)

Popularidade

Lista de perigos (pedras, correnteza, bandeira vermelha)

Previsão de maré e condições do mar

Avaliação colaborativa de praias (nota + comentários)

Mapa com picos e estrutura próxima (restaurantes, lojas)

Perfil básico de usuário (nível + modalidade)

Métricas de Validação:

≥ 40% WAU/MAU

≥ 60% dos usuários consultando praias antes de sair

≥ 30% dos usuários deixando ao menos uma avaliação

NPS ≥ 50

Retenção D30 ≥ 25%

Práticas de Validação:

Entrevistas quinzenais com iniciantes e turistas

Testes de usabilidade contínuos

Coleta ativa de feedback dentro do app

Análise de comportamento por nível de surfista

Fase 2 – Comunidade e Relevância Local (4–8 meses)

Foco Estratégico:

Transformar o app em hub local de referência para surfistas e praticantes de modalidades relacionadas.

Entregas Principais:

Página de eventos:

Encontros

Competições

Aulas grátis

Sistema de reputação (badges por contribuição)

Filtro por superlotação e horários ideais

Página para instrutores com perfil público e avaliações

Alertas de risco em tempo real via comunidade

Métricas de Validação:

≥ 50% usuários ativos mensais retornando semanalmente

≥ 20 eventos publicados/mês na região piloto

≥ 15% usuários interagindo com eventos

≥ 30% usuários contribuindo com alertas ou avaliações

Práticas de Validação:

Co-criação com surfistas locais (grupo beta)

Testes A/B de ranking de popularidade

Análise de impacto dos alertas de risco na retenção

Fase 3 – Marketplace Verticalizado (8–14 meses)

Foco Estratégico:

Ativar o lado B (instrutores, lojas, reparo, aluguel) e estruturar monetização inicial.

Entregas Principais:

Página de serviços:

Professores

Venda/aluguel de equipamentos

Reparo de pranchas

Sistema de solicitação de contato/agendamento

Perfil premium para parceiros

Destaque geolocalizado para negócios próximos ao pico

Avaliação de serviços com reputação pública

Modelo de Monetização Inicial:

Assinatura mensal para serviços

Destaque patrocinado no mapa

Taxa por lead qualificado (teste)

Métricas de Validação:

≥ 50 parceiros ativos na região piloto

Conversão visitante → lead ≥ 10%

Receita recorrente mensal (MRR) crescente por 3 meses consecutivos

CAC < LTV projetado em 6 meses

Práticas de Validação:

Teste de pricing com grupos distintos

Entrevistas mensais com instrutores e lojas

Monitoramento de churn de parceiros

Fase 4 – Escala Regional e Inteligência de Dados (14–24 meses)

Foco Estratégico:

Expandir geograficamente e fortalecer diferenciação via inteligência preditiva.

Entregas Principais:

Expansão para múltiplas regiões costeiras

Algoritmo de recomendação personalizada:

Baseado em nível, histórico e preferências

Sistema de previsão integrada (maré + swell + vento + risco)

Ranking dinâmico de praias por modalidade

Modo Turista (roteiro personalizado por dias disponíveis)

Métricas de Validação:

Crescimento ≥ 15% MoM em novas regiões

≥ 60% usuários utilizando recomendações personalizadas

Retenção D90 ≥ 35%

Receita cobrindo custos operacionais regionais

Práticas de Validação:

Lançamento por clusters geográficos

Análise comparativa entre regiões

Otimização contínua do algoritmo com base em uso real

Fase 5 – Ecossistema Integrado e Marca de Referência (24–36 meses)

Foco Estratégico:

Consolidar o produto como plataforma dominante de esportes aquáticos com posicionamento em segurança, comunidade e sustentabilidade.

Entregas Principais:

Programa de embaixadores locais

Certificação “Praia Shaka Segura”

Parcerias com federações e organizadores de campeonatos

Programa de sustentabilidade (limpeza de praias, alertas ambientais)

Assinatura Premium para usuários:

Previsões avançadas

Insights de melhor horário

Relatórios de evolução pessoal

Monetização Avançada:

Assinatura B2C Premium

Parcerias institucionais

Publicidade segmentada e ética (não invasiva)

Eventos proprietários da marca

Métricas de Validação:

Receita diversificada (nenhuma fonte > 40%)

LTV/CAC ≥ 3

≥ 25% usuários ativos participando de eventos ou comunidade

Marca reconhecida como referência local/regional

Práticas de Validação:

Pesquisa anual de posicionamento de marca

Monitoramento contínuo de segurança e alertas

Avaliação de impacto ambiental das ações da comunidade